Acta de Constitución

EncryptU

CLIENTE

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Syntec |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | EncryptU |
|  | Fecha de inicio/fin | 11-08-2025 / 05-12-2025 |
|  | Cliente | Duoc UC |
|  | Patrocinador principal | Manuel Manrique |
|  | Jefe de Proyecto | Felipe Torres |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Manuel Manrique | Patrocinador Principal | Syntec |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Felipe Torres | Jefe de Proyecto | Syntec |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Torres | Proveedor | Jefe de Proyecto | Syntec - Gestión Proyectos |
| Manuel Miqueles | Proveedor | DBA | Syntec - Dirección TI |
| Liam Ley | Proveedor | Analista Programador | Syntec - Desarrollo |
| Nicolás Fernández | Proveedor | QA / Tester | Syntec - Aseguramiento de Calidad |
| Jose Rojas | Proveedor | Diseñador | Syntec - Desarrollo |
| Duoc UC | Externo | Cliente | Institución Académica |
| Departamento TI Duoc UC | Externo | Área usuaria/ Soporte | Infraestructura TI |
| Usuario finales | Externo | Usuarios Clave | Comunidad Objetivo |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1 – Entregables iniciales (Documentación y Requerimientos) | 08/09/2025 |
| Fase 2.1 – Entrega Modelo Arquitectónico (DAS) | 30/09/2025 |
| Fase 2.2 – Desarrollo completo de aplicaciones | 17/11/2025 |
| Fase 3 – Entrega Final y Presentación | 01-05/12/2025 |

## Presupuesto estimado

El proyecto, con ejecución prevista entre agosto y diciembre de 2025, contempla un costo total en horas-hombre de $7.469.688 CLP, distribuido entre todas las fases: Planificación, Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas y QA, e Implementación y Cierre. A estos se suman $200.000 en infraestructura y herramientas y $150.000 en costos indirectos, alcanzando un costo total de $7.819.688 CLP. Considerando un margen del 60% sobre los costos directos de RRHH, la utilidad estimada asciende a $4.481.813 CLP, fijando el precio final del proyecto en $11,951,500 CLP. Este presupuesto cubre la remuneración de todo el equipo (Jefe de Proyecto, Analista Programador, Desarrollador BD, QA y Diseñador), así como gastos de hosting, correo para pruebas, documentación y administración.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Desarrollar y ofrecer una solución de encriptación simple, accesible y fácil de usar, orientada a personas con poca experiencia tecnológica (como adultos mayores o usuarios no técnicos), que permita proteger su información sensible (contraseñas, documentos, datos personales, etc.) sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

## Justificación del proyecto – Contexto

En la actualidad, muchas personas, especialmente adultos mayores o usuarios con poca experiencia en tecnología, manejan información sensible como contraseñas, claves de acceso, documentos confidenciales y datos personales. Sin embargo, la mayoría no utiliza herramientas de cifrado debido a que suelen ser complejas, poco intuitivas o requieren conocimientos técnicos avanzados. Esta falta de protección hace que sus datos puedan ser vulnerados mediante ataques cibernéticos, robo de dispositivos o accesos no autorizados. En un mundo donde el intercambio digital de información es cada vez más frecuente, resulta esencial contar con soluciones de encriptación simples, accesibles y fáciles de usar, que protejan la confidencialidad e integridad de la información sin exigir conocimientos técnicos especializados.

## Problema-Necesidad

Existe una brecha entre la importancia de proteger la información sensible y la dificultad de usar las herramientas de cifrado actuales. Muchas personas (sobre todo adultos mayores o usuarios con baja alfabetización digital) no protegen adecuadamente sus contraseñas, claves y documentos confidenciales, porque las soluciones de encriptación disponibles son complejas, poco amigables y requieren conocimientos técnicos. Esto genera la necesidad de contar con sistemas de cifrado simples, intuitivos y accesibles, que permitan proteger datos personales sin exigir experiencia tecnológica avanzada y que reduzcan el riesgo de vulneraciones, robos o accesos no autorizados.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

El proyecto EncryptU consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio con arquitectura en capas y programación orientada a objetos, complementada por una aplicación secundaria web para soporte y gestión de feedback. La solución busca ser segura, simple y accesible, especialmente orientada a usuarios con baja experiencia tecnológica (como adultos mayores), permitiéndoles proteger su información sensible sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La propuesta incluye: - Cifrado y descifrado de contraseñas utilizando algoritmos modernos y reconocidos (AES-256 y Fernet). - Gestión de usuarios y roles con autenticación segura, permisos diferenciados y registro de accesos. - Mantenedor de claves y algoritmos para permitir la regeneración/revocación y configuración flexible de los métodos de cifrado. - Aplicación web secundaria para la gestión de tickets de feedback y configuración de notificaciones. - Registro de operaciones críticas (accesos, cambios de contraseñas) con almacenamiento cifrado y generación de reportes exportables (PDF/XLS). - Integración mediante API REST interna, permitiendo interoperabilidad entre la aplicación principal y la web secundaria. - Notificaciones automáticas por correo electrónico (y opcionalmente SMS) ante accesos sospechosos o cambios importantes. - Interfaz gráfica accesible y responsiva, con flujos guiados (wizard) y elementos visuales simples, pensados para usuarios sin experiencia técnica. Requerimientos Funcionales: - Autenticación de usuarios con enmascaramiento de contraseñas. - Gestión de roles y permisos (administrador, usuario estándar, soporte). - Mantenedor de usuarios y claves (registro, actualización, revocación). - Cifrado y descifrado seguro de contraseñas. - Registro y reporte de operaciones críticas con filtros por usuario, fecha y tipo de operación. - Exportación de reportes en PDF y XLS. - Notificaciones por correo electrónico y app secundaria ante accesos o cambios relevantes. - Gestión de tickets de feedback desde la app web. - Interfaz responsiva y validación de formularios de ingreso de contraseñas. No Funcionales: - Seguridad en el almacenamiento y transporte (TLS, AES-256, Fernet). - Escalabilidad para múltiples usuarios concurrentes. - Usabilidad con diseño simple, accesible y adaptado a adultos mayores o personas con baja alfabetización digital. - Cumplimiento de estándares de programación (POO, arquitectura en capas). - Compatibilidad multiplataforma (Windows y Linux). - Rendimiento eficiente (operaciones de cifrado/descifrado en menos de 500 ms). - Accesibilidad (fuentes legibles, colores contrastantes, elementos visuales claros).

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una aplicación de escritorio con arquitectura por capas que permite cifrar, descifrar y gestionar contraseñas de manera segura, integrándose con una aplicación secundaria web para soporte y feedback. | La aplicación permite a los usuarios finales encriptar/descifrar contraseñas, gestionar usuarios y generar reportes de auditoría con un 100% de éxito en esos procesos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar que la solución cumpla estándares de seguridad, usabilidad y buenas prácticas de programación. | Cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales (100%). Superación de pruebas de usabilidad (≥80% de satisfacción en pruebas con usuarios). |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| FASE 1 | Entrega de documentación inicial (Acta, ERS, Requerimientos, Mockups). |
| FASE 2 | Documento de Arquitectura (DAS) + avance desarrollo & Desarrollo completo y funcional de EncryptU. |
| FASE 3 | Presentación final, manual de usuario e informe de cierre. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| El desarrollo del proyecto se ejecutará entre el 11 de agosto y el 20 de octubre de 2025, con una duración total estimada de 65 días hábiles | Cumplir la planificación al 100%, asegurando que cada entregable se complete en los plazos establecidos y con la calidad definida en el EDT. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Ejecutar el proyecto de agosto a diciembre de 2025 cumpliendo todas las fases definidas en el EDT —Planificación, Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas y QA, e Implementación y Cierre— optimizando la asignación de horas-hombre y recursos técnicos para garantizar calidad, cumplimiento de plazos y control de costos. |  | Finalización de todas las fases del EDT dentro del presupuesto aprobado de $11,951,500 CLP (incluyendo RRHH, infraestructura y costos indirectos), con entrega de todos los entregables planificados y validación satisfactoria por parte del cliente. |

## Objetivos de desarrollo

Implementar autenticación y gestión de roles. Desarrollar módulo de cifrado/descifrado con AES/Fernet. Crear mantenedores de usuarios, claves y algoritmos. Generar reportes exportables en PDF/XLS. Implementar API REST para interoperabilidad con app secundaria. Desarrollar aplicación web secundaria (gestión de tickets de feedback). Garantizar seguridad de transporte y almacenamiento (TLS + encriptación).

## Entregables

Acta de Constitución del Proyecto. Documento de Requerimientos (ERS). Mockups del sistema. Documento de Arquitectura (DAS). Aplicación de escritorio EncryptU (100% funcional). Aplicación web secundaria (gestión de tickets). Reportes de pruebas (funcionales, no funcionales, base de datos). Manual de Usuario. Informe de Cierre del Proyecto.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

### Requerimientos de alto nivel del proyecto Protección de datos sensibles: La solución debe permitir encriptar y desencriptar contraseñas, documentos y archivos de manera segura. Usabilidad y simplicidad: La herramienta debe contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar, orientada a personas con baja experiencia tecnológica. Accesibilidad universal: El sistema debe estar disponible en múltiples dispositivos (computadores, tablets) garantizando acceso a diferentes tipos de usuarios. Autenticación segura: Se debe implementar un mecanismo de acceso confiable (ej. PIN, huella digital, autenticación de dos factores) para garantizar que solo el usuario autorizado pueda usar la herramienta. Compatibilidad e integración: El sistema debe permitir importar y exportar información en formatos comunes (ej. PDF, DOCX, TXT) y ser compatible con distintos sistemas operativos. Protección frente a pérdida o robo de dispositivos: La solución debe contar con medidas que eviten el acceso a los datos en caso de extravío o sustracción del dispositivo. Actualizaciones y mantenimiento: La herramienta debe contar con la capacidad de recibir mejoras de seguridad y actualizaciones sin afectar la información cifrada. Cumplimiento normativo: El sistema debe alinearse con buenas prácticas de ciberseguridad y regulaciones de protección de datos (ej. GDPR, Ley de Protección de Datos Personales en Chile u otras aplicables).

## Premisas y restricciones

Premisas: Los usuarios finales cuentan con dispositivo (computador) con conexión a internet para utilizar la herramienta. La solución de encriptación será adoptada principalmente por adultos mayores y personas con poca experiencia tecnológica. Los usuarios valoran más la simplicidad y la confianza que la sofisticación técnica de la herramienta. Se dispondrá de un equipo de desarrollo con conocimientos en ciberseguridad, experiencia de usuario (UX) y programación multiplataforma. Se contará con recursos tecnológicos y financieros mínimos necesarios para llevar adelante el desarrollo del producto. Restricciones El proyecto debe completarse dentro del presupuesto y plazo definido por la organización. La herramienta deberá operar en los sistemas más utilizados (Windows, Android e iOS) sin depender de software propietario costoso. Las funcionalidades de encriptación deben cumplir estándares de seguridad reconocidos internacionalmente (ej. AES-256). La solución debe ser lo suficientemente ligera para ejecutarse en dispositivos de gama media/baja. El sistema no podrá almacenar en servidores externos las contraseñas o claves maestras de los usuarios (todo debe permanecer bajo control del usuario).

## Riesgos iniciales de alto nivel

Baja adopción por parte de los usuarios objetivo (adultos mayores y personas con poca experiencia tecnológica). Posibles fallas de seguridad en la encriptación, que comprometan la protección de los datos. Dificultades en la usabilidad, lo que podría volver la solución poco intuitiva. Limitaciones de compatibilidad con distintos sistemas operativos y dispositivos. Restricciones de tiempo y presupuesto, que afecten el alcance del proyecto. Riesgo de incumplimiento normativo en materia de protección de datos personales. Pérdida de confianza de los usuarios ante errores o fallos técnicos de la aplicación.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Lenguaje: Python 3.11 Framework GUI: Tkinter + ttkbootstrap / PyQt (para escritorio). Base de datos: SQLite (desarrollo), PostgreSQL (producción). Web: React (frontend), Flask (backend REST). Bibliotecas: Pandas, ReportLab, cryptography (Fernet/AES). Versionado: GitHub. Metodología:Metodología en Cascada (Waterfall).

## Tipo de Interfaz de Hardware

Dispositivos de entrada estándar: - Teclado: para ingresar contraseñas, claves o frases de seguridad. - Mouse o touchpad: para navegar por la aplicación, seleccionar archivos y ejecutar acciones. Dispositivos de salida estándar: - Monitor: muestra la interfaz gráfica de la aplicación (ventanas, menús, notificaciones). - Altavoces (opcional): podrían utilizarse para notificaciones sonoras de confirmación o alertas. Opcionales de seguridad avanzada (según diseño futuro): - Lectores biométricos (huella digital, reconocimiento facial, si el dispositivo lo soporta). - Llaves de seguridad USB (ej. YubiKey): para autenticación adicional.

## Tipo de Interfaz de Software

Interfaz gráfica de usuario (GUI) tradicional - Ventanas, menús, botones y cuadros de diálogo. - Familiar para la mayoría de los usuarios de Windows. - Permite un flujo guiado y sencillo para encriptar/desencriptar archivos. Interfaz tipo “Asistente” (Wizard) - Guía paso a paso (ej. Seleccionar archivo → Elegir clave → Encriptar). - Ideal para adultos mayores, ya que reduce la complejidad al mínimo. Interfaz con íconos grandes y accesibles - Botones destacados con texto claro e íconos intuitivos. - Optimizada para evitar confusiones en usuarios con baja alfabetización digital.

## Tipo de Interfaz de Usuario

GUI de escritorio: Ventanas simples, íconos grandes, textos claros. Flujo guiado (wizard): pasos simples (Seleccionar contraseña → Cifrar/Descifrar → Guardar/Exportar). App web secundaria: Panel responsive con filtros (tickets pendientes/en proceso/cerrados). Accesibilidad: Contrastes adecuados, tipografía legible, soporte para usuarios con baja experiencia tecnológica (adultos mayores).

# Requisitos de aprobación del proyecto

Para que el proyecto EncryptU sea considerado exitoso y aprobado, deberá cumplir con los siguientes criterios: - Cumplimiento de entregables: Entregar en tiempo y forma todos los documentos y productos definidos en las fases (Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas y Cierre), de acuerdo al cronograma oficial del portafolio de título. - Cumplimiento de requerimientos: Demostrar en pruebas que al menos el 100% de los requerimientos funcionales críticos (cifrado/descifrado, autenticación, gestión de usuarios, reportes) y 80% de los no funcionales están implementados. - Calidad técnica: Garantizar que el sistema funciona con algoritmos de cifrado modernos (AES-256/Fernet) y cumple con buenas prácticas de programación. - Calidad de uso: Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos (ej. personas con baja experiencia tecnológica) y obtener al menos un 80% de satisfacción en facilidad de uso. - Presentación final: Defender el proyecto en la presentación oficial, entregando documentación completa (manual de usuario, plan de pruebas, informe final) y demostración en vivo del sistema.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Felipe Torres | Jefe de Proyecto | 11-08-2025 | F.T |
| 1.0 | Manuel Manrique | Patrocinador Principal | 11-08-2025 | M.M |